莱西市南部新城国际招商中心11#楼沉降观测

询价采购公告

一、项目基本情况

1、采购单位：青岛城投姜山产业新城投资有限公司

2、服务名称：莱西市南部新城国际招商中心11#楼沉降观测

3、服务内容：根据《工程测量规范》（GB50026-2007）、《建筑变形测量规范》（JGJ8-2016）等现行有效的技术规范和标准，对本项目的建筑物沉降情况进行观测，编制完成观测报告。

4、服务地点：莱西市南部新城国际招商中心

5、采购预算/采购控制价：54270.48元。

二、申请人的资格要求

1.具有独立法人资格。

2.岩土工程测绘乙级及以上资质。

3.参与报价的单位应提供上三年度相关沉降观测的同类项目业绩证明（包括合同或中标通知书），上三年度是指从本询价函发出之日至2020年的1月1日。同类业绩界定：合同额不少于10万的沉降观测项目。

三、服务要求

1、服务要求：根据现行有效的观测规范和标准，报价单位应对本项目建筑物沉降情况进行观测，并及时提供观测数据，出具最终观测报告。

2、服务期限：自建筑物建至室内地平标高始，主体封顶观测半年并出具最终观测报告后。

3、人员配备要求：项目负责人1人，项目负责人需为注册测绘工程师驻场观测，工程师或高级工程师1人；

4、服务标准：出具盖章版每次观测成果数据、结论及最终观测报告。

5、付款方式：建筑物封顶付至合同额的90%，封顶观测半年出具最终观测报告后付至100%。服务价格为一次性总价包死。

四、报价要求

1、请根据财政部、国家测绘局财经字[2002]3号-《测绘工程产品价格》及询价公告、项目施工图纸（具体图纸需联系采购单位索取）要求对沉降观测工作内容进行报价（详见附件2报价单），投标报价应为含税全包价，包括提供相关沉降观测服务的所有费用。

2、本次询价根据报价单位所报《报价单》的总计金额，采用合理低价法中标，若有效最低报价相等的，由最低报价的报价人中所提供有效业绩合同单份金额最高的报价人中标。报价不得高于采购预算金额，否则视为无效报价。

3、报价文件资料包括：

（1）报价承诺书（格式见附件1）；

（2）报价单（格式见附件2）；

（3）法定代表人身份证明（格式见附件3）；

（4）营业执照复印件；

（5）资质证书复印件；

（6）同类工程经验证明材料；

（7）项目人员相关证书；

注：上述材料需加盖公章并装订成册，其中第（1）、（2）、（3）项为按附件格式签字盖章的原件，第（4）、（5）、（6）、（7）项为加盖公章的复印件。

4、密封要求：上述第3条中要求的材料须放入一个密封件中提交，报价材料一式两份。密封件包装袋正面和封口格式见附件5，并在封口处加盖单位公章。

五、报价截止时间、形式

1、报价截止时间：2023年11月06日上午10时。

2、报价形式：报价文件可采用邮寄或现场递交的形式。

3、地点：莱西市姜山镇青岛城投总部港办公室

4.未及时送达或不满足询价公告要求的报价文件将被拒绝。

六、公告期限

本项目询价采购公告发出之日起至报价截止时间止。

七、联系方式

栾凯          联系方式 18653209222

采购单位：青岛城投姜山产业新城投资有限公司

2023年10月31日

莱西市南部新城国际招商中心11#楼沉降观测报价文件

公司名称（盖章）：

2023年   月   日

文件目录

1、报价承诺书

2、报价单

3、法定代表人身份证明

4、法人代表身份证、受托人身份证复印件

5、营业执照复印件

6、资质证书复印件

7、同类工程经验证明材料

8、项目人员相关证书

附件1

报价承诺书

致：青岛城投姜山产业新城投资有限公司

根据已查收贵方莱西市南部新城国际招商中心11#楼沉降观测询价采购公告，经仔细研究，我方已完全理解并全部接受询价采购公告的所有要求。考虑到了潜在的所有风险，我方愿按询价采购公告的要求开展沉降观测工作并作如下承诺：

1、我方报价已考虑了询价采购公告所要求的所有内容。

2、我方保证能按照询价采购公告要求的服务内容、服务要求、服务期限，优质高效地完成委托任务。

3、我方保证做到公正、保密。

4、我方承诺对所有提交的成果承担法律责任。

5、我方同意承担投标所发生的一切费用。

报价单位全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

单位地址：

日    期：

附件2

报价单

服务名称：莱西市南部新城国际招商中心11#楼沉降观测

| 序号 |  | 工作内容 | 单位 | 工作量 | 单价 （元） | 费用 （元） | 备注 （条文规定） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 基准点（水准点） 埋设 | 个 | 3 |  |  |  |
| 2 |  | 观测标志 | 点 | 8 |  |  |  |
| 3 |  | 基准点（水准点）复测 | km | 8 |  |  |  |
| 4 |  | 11#楼 | 8点 | 16 |  |  |  |
| 5 | 沉降观测费用总计（元） |  |  |  |  |  |  |
| （如有折扣或其他说明事项，请注明） |  |  |  |  |  |  |  |

报价说明：

1、自建筑物建至室内平标高始，主体封顶观测半年并出具最终观测报告后。

2、上述报价包含了询价采购公告所要求的本服务的全部内容。

3、本次报价为含税全包价（中标价即为一次性包死价）报价应包含询价函所要求的沉降观测、后续服务费及税金等所有费用，最终提供沉降观测报告

报价单位全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

附件3

- 法定代表人身份证明

报价单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年    月   日

经营期限：

姓名：                 性别：

年龄：                 职务：

系       （报价单位名称）     的法定代表人（报价单位相关负责人）。

特此证明。

附法人代表身份证复印件。

报价单位名称（盖公章）：

年   月   日

附件4

## 报价文件包装袋密封件正面和封口格式

报价文件包装袋密封件正面格式

收件人：青岛城投姜山产业新城投资有限公司 服务名称：莱西市南部新城国际招商中心11#楼沉降观测 （报价文件） 报价单位名称： 报价单位地址： 2023年 月 日 加盖报价单位公章

报价文件包装袋密封件封口格式

请勿在2023年 月 日 时之前启封 加盖报价单位公章